统一社会信用代码

12622724093215624M

事业单位法人年度报告书

（  2016  年度）

| 单 位 名 称 | 崇信县水利工程建设站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 | 田旭奎 |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 崇信县水利工程建设站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 负责水利工程建设项目申报、规划编制和饮水安全、农田水利、中小河流治理、山洪灾害防治等工作。 |  |  |
|  | 住 所 | 崇信县新西街15号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 田旭奎 |  |  |
|  | 开办资金 | 2.562（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（财政拨款 ） |  |  |
|  | 举办单位 | 崇信县水务局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 160.5702 |  | 162.966 |  |
| 网上名称 | 崇信县水利工程建设站.公益 |  | 从业人数 | 14 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2016年我单位严格执行《条例》和实施细则有关变更登记规定，于2017年2月28日对事业单位法定代表人进行了变更登记。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、2016年本单位严格执行事业单位章程（草案）、崇信县水利工程建设站管理制度和崇信县水利工程建设站岗位职责。 二、项目规划申报贮备工作 我站和各相关部门配合，继续完善《崇信县水利发展“十三五”规划》、《崇信县龙泽湖水利风景区建设发展规划》，编制申报了2017年农田水利设施项目、省级财政补助资金维修养护工程、江河湖库水系连通项目，完成了水利薄弱环节建设实施方案，申报了两座水库，其中孙家峡水库已列入《全国抗旱规划“十三五”实施方案（2017-2020）》小型水库项目中。共完成9个项目的环评、土地预审意见等前期办理。继续补充完善国家重大建设项目库，完成32项项目的入库工作。 三、日常工作 1、每月按时上报崇信县2016年各类重点建设项目建议进度表、崇信县2016年招商引资月报表等一系列报表共63份。2、每月按时填报全国农村水利信息管理系统、水利统计管理信息系统等系统共31次。3、9月底开展为期一周的农村人口饮水安全调查。4、配合完成散花沟水厂2#水源井迁建和杜家沟水厂2号水源井关停改建工程规划。5、今年对全县未通水的村、户进行了详细的自来水入户规划，全年自来水入户754户，使全县自来水入户率达到90%左右。6、编写完成了崇信县关河大槐树景区供水工程、崇信县铜城工业园区庙台村道路硬化工程等项目法人竣工验收资料。编写完成了锦屏镇新集村设施蔬菜示范园灌溉工程、崇信县黄寨人饮配套工程、崇信县新集提灌溉维修养护工程实施方案。完成了崇信县锦屏镇左营沟乡镇集中式饮用水水源地保护项目、2015年中央财政农田水利设施维修养护项目等项目质量监督书、安全生产监督书。完成黑河河堤治理工程、2015年中央财政农田水利设施维修养护项目等项目付款凭证。7、完成白龙江引水工程平凉受水区前期资料收集、基本情况附表填报及项目建议书的对接前期工作。 四、工程建设 1、崇信县2016年中央财政农田水利设施建设项目。概算总投资2122万元，已下达1500万元（其中：中央投资1000万元，省级投资500万元）。项目于今年5月19日完成招投标，7月1日开工建设，12月底竣工。2、崇信县新窑镇大兴村供水工程。概算总投资170万元（其中：中央抗旱水源投资50万元，县级配套120万元），资金已全部下达。工程于9月20日完成工程招投标，9月25日开工，12月底竣工。3、崇信县精准扶贫左营沟水厂管网延伸工程。批复工程总投资168.23万元已下达投资168.23万元。项目于今年1月完成招投标，3月开工建设，8月底完工。4、崇信县黄寨人饮配套工程。概算总投资40.18万元（全部为中央特大抗旱补助费），资金已全部下达。工程于9月12日完成招投标，于10月10日开工，11月18日竣工。5、锦屏镇新集村设施蔬菜示范园灌溉工程。概算总投资20.94万元（全部为第三批省级水资源费项目资金），资金已全部下达。工程于9月12日完成招投标，于10月15日开工，11月15日竣工。6、完成其他小型水利工程12处。 五、存在的问题及下步工作打算 存在问题：一是工程建设管理水平有待进一步提高。二是项目库储备匮乏，来年项目少的问题。 下步工作打算：一是及时做好党委政府和上级各业务部门交办的各项日常业务工作，严格监督工程质量，协调组织好施工，确保2017年的水利工程建设任务按期顺利完工。二是积极衔接申报项目，抓紧开展开工建设前期工作，争取尽早立项批复。三是进一步加强站内人员的技术培训，提高专业水平。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2017-03-01 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。 |  |  |  |

填表人： 黄凯歌  联系电话：18093321343  报送日期：2017年03月02日