统一社会信用代码

12622724098926820L

事业单位法人年度报告书

（  2016  年度）

| 单 位 名 称 | 崇信县水保工程建设站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 | 梁宏兴 |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 崇信县水保工程建设站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 负责全县淤地坝建设、小流域综合治理、梯田建设等小型公益性水保工程项目的建设管理工作。 |  |  |
|  | 住 所 | 崇信县新西街45号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 梁宏兴 |  |  |
|  | 开办资金 | 4.2（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（财政拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 崇信县水土保持局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 109.6 |  | 106.5 |  |
| 网上名称 | 崇信县水保工程建设站.公益 |  | 从业人数 | 13 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2016年我单位严格执行《条例》和实施细则有关变更登记规定，本年度无变更登记事项。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2016年，在局班子的正确领导下，水保工程建设站严格按照年初制定的工作计划和目标，全站人员团结协作，勤奋工作，爱岗敬业，全面完成了各项工作任务，取得了一定成绩，现总结如下：（一）积极完成项目规划设计工作。 1、完成了2015年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目（15405亩）共18个工程点的规划设计工作。2、完成了2016年重点退耕还林地区基本口粮田建设项目5000亩共3个工程点的规划设计工作。3、完成了2016年国家农业综合开发水土保持项目梯田建设工程1854亩共2个梯田工程点规划设计工作。完成了封禁工程7846.5亩、造林工程4804.5亩的规划设计工作。4、参与?河景观林的栽植和规划工作。（二）完成项目实施方案的编制工作。认真编制完成了《崇信县2016年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目实施方案》，通过了市发改委组织的项目评审。编制完成了甘肃省750万亩梯田建设工程崇信县梯田建设2016年度实施方案，并上报省水保局。编制完成了《国家农业综合开发水土保持项目崇信县茜洼项目区2016年实施方案》，上报省水保局，通过了全省项目评审。编制完成了《崇信县2016年重点退耕还林地区基本口粮田建设项目实施方案》，通过了市发改委组织的项目评审。 （三） 完成2016年实施的水土保持项目建设工作。 1、2016年国家农业综合开发水土保持项目。项目于5月完成招投标，5月中旬开工建设，截止目前已完成该项目所有任务的95％，其中：新修梯田123.6公顷，水保林289.3公顷，封禁治理523.1公顷。2、2015年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目。工程于2016年3月开工建设，11月竣工，新建基本口粮田建设面积15405亩，配套建设田间道路66.9公里。完成总投资968.71万元。3、2016年重点退耕还林地区基本口粮田建设项目。项目于9月底开工建设，11月底全面竣工，新修基本口粮田面积5000亩，完成总投资313万元。（四）积极完成项目储备工作。（五）严格落实项目管理制度。（六）加强梯田工程质量管理工作。（七）顺利通过项目年度验收工作。（八）努力加强淤地坝安全管理工作。（九）认真完成项目内业资料整理工作。（十）参加学习培训工作。 组织专业技术人员参加水利部、省、市上级业务部门组织的业务培训培训5人次，主要培训了项目管理、项目制图、淤地坝运行管理等方面的专业知识，通过学习培训提高了专业技术人员的业务工作能力。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2017-03-15 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。 |  |  |  |

填表人： 朱承君  联系电话：15293335991  报送日期：2017年03月20日