统一社会信用代码

1262272409321586XJ

事业单位法人年度报告书

（  2016  年度）

| 单 位 名 称 | 崇信县水利工程质量监督与安全管理站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 | 薛德亮 |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 崇信县水利工程质量监督与安全管理站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 负责水利工程建设项目的质量监管，落实项目各参建单位安全生产主体责任和水行政主管部门的安全监督管理职责。 |  |  |
|  | 住 所 | 崇信县新西街15号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 薛德亮 |  |  |
|  | 开办资金 | 1.808（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（财政拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 崇信县水务局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 160.5702 |  | 162.966 |  |
| 网上名称 | 崇信县水利工程质量监督与安全管理站.公益 |  | 从业人数 | 5 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2016年度，我单位严格按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则中有关变更登记的规定，本年度无变更登记事项。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 今年来，在县水务局的正确领导及相关部门的大力支持下，我站认真践行两学一做理念，严格贯彻执行水利工程安全质量监督管理有关文件和会议精神，以“安全年”为抓手，坚持“安全第一，预防为主，以人为本”的工作方针，切实强化领导，严格落实责任，加强质量和安全生产管理。通过质安站全体职工的共同努力，全年工作完成情况较好，并取得了一定的成效。现将全年来工作完成情况报告如下： 一、加强管理，提高质量安全监督管理水平 今年我站继续修订完善了站内各项制度（包括质安站岗位职责、学习制度、考勤制度、廉政建设制度、仪器设备管理制度、标准（规范）技术书籍收集管理制度、水利建设工程质量监督管理制度等），并注重加强对质量监督人员的培训和教育，使工作人员能够学习国家、水利部和省有关工程质量管理的法律、法规和方针、政策，资料整编及有关技术标准，并认真贯彻执行，建立起素质较高的质量安全监督队伍。 二、立足本职，搞好质量安全监管工作 1、严格执行质量监督程序。按照省市、市质量监督管理规定，在质量监督过程中严格按程序办事，在工程开工前办理《水利工程质量监督书》和《水利工程安全生产监督书》，参与对受监工程的实体质量监督及抽查工作，全年办理质量监督书和安全生产监督书4份，工程项目实施后，积极配合市质安科做好在建工程监督管理工作。2、加强安全生产检查及信息上报。按照市县要求积极扎实开展“安全生产月和安全生产陇原行”活动、认真组织开展水务系统安全生产专项整治行动和重点行业领域安全生产大检查活动、共起草安全生产相关文件20余份，及时报送相关信息，按月上报水利安全生产系统12次。 三、全年质量、安全监督工作做法及措施 强化监督制度：为了强化监督人员责任意识，完善监督力量的自身建设，规范工程监督行为，我站要求全体人员不断提高自身素质及业务水平，不仅在政治思想教育方面是常抓不懈，在业务上组织集中学习各种规范条文及安全培训，同时建立健全各项监管制度，提高监督人员的思想认识、强化履职尽责意识，这对我县质量安全监督工作起了很好的推进作用。 完善监督巡查制度:今年以来我站对2016年在建的崇信县精准扶贫左营沟水厂管网延伸工程、崇信县抗旱水源引调提水配套工程、关河水库等工程坚持每月一次及重大节假日开展工程质量安全大检查制度，坚持监督员每周每个工地至少3次的抽查、巡查制度，重点检查各责任主体单位的质量安全责任制的落实情况，管理人员到岗履责情况，针对检查中发现的质量、安全隐患均及时下发整改通知书，全年共计下发质量、安全整改通知书20余份，质量处理合格率100%，通过检查随时掌握我县工程施工质量、安全状况、安全隐患、促进施工、监理企业的现场管理。 四、存在的问题 一年来，安全质量监督管理工作取得了一些成绩，但与局党组和县上要求相比还存在一些困难和问题：一是我站成立的机构制度还不够完善，技术力量薄弱，检测设备缺少。二是缺乏质监专业知识，需要加强业务知识培训以及实地学习实践。三是建设单位存在管理不严，制度不全、现场管理人员素质偏低、业务能力低，不安规定进行监理等问题需要进一步加强和监管。四是我站缺少整治和处罚的有关制度和规定，直接影响对工程质量和安全的监管力度。 五、下一年工作计划 在下一年工作中，我们要从以下几个方面进一步做好水利工程的质量安全监督工作：一是提高认识，加大宣传力度，牢固树立质量安全意识；二是全面落实安全生产责任制，切实抓好安全生产工作，积极向局领导汇报，做好对建设、设计、监理施工单位的监督工作；三是进一步加强对受监工程的质量监督抽检，加强对监理平行检验的检查，确保质量监督的权威性；四是进一步加强站内人员的技术培训，提高技术水平和自身素质，保证工程质量和安全监管的力度和质量。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2017-02-27 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。 |  |  |  |

填表人： 温小莉  联系电话：18215323312  报送日期：2017年03月04日