统一社会信用代码

126227240153529228

事业单位法人年度报告书

（  2016  年度）

| 单 位 名 称 | 崇信县水土保持局 |
| --- | --- |

| 法定代表人 | 秦琰钧 |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 崇信县水土保持局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 负责全县水土保持重点防治工程和小流域综合防治工程项目的规划、实施，开展水土保持监测及预防监督等工作。 |  |  |
|  | 住 所 | 崇信县新西街45号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 秦琰钧 |  |  |
|  | 开办资金 | 60（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（财政拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 崇信县水务局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 109.6 |  | 106.5 |  |
| 网上名称 | 崇信县水土保持局.公益 |  | 从业人数 | 31 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2016年我单位严格执行《条例》和实施细则有关变更登记规定，于2016年5月6日对事业单位法定代表人进行了变更登记。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2016年，我局工作在县委、县政府的正确领导下，在省、市业务部门的精心指导下，认真贯彻落实党的十八大及十八届四中、五中、六中全会精神及省、市、县水利水保工作会议精神，以基层组织建设为龙头，以项目建设为带动，以梯田建设为重点，以改善民生为目标，圆满完成了各项目标任务。 1、争资列项工作 2016年我单位共争取到位专项资金1724.71万元，占县上下达我局争资列项任务1730万元的99.6%。 3、重点项目实施工作 2016年，县上主要领导多次赴省、市衔接争取水土保持建设项目，为我县水保项目实施奠定了良好的基础，今年共争取到水土保持建设项目3项，实施3项。其中：2015年度巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目，完成总投资968.71万元，新修基本口粮田15405亩，配套建设田间道路62.6公里，占计划任务的100%；2016年国家农业综合开发水土保持项目，完成总投资403万元，治理水土流失面积967公顷，占计划任务的100%。 4、流域治理工作 2016年，我局完成面上流域治理面积31.7平方公里，占县上下达流域治理任务30平方公里的100.06%，其中：梯田建设14.84平方公里，营造乔木林11.11平方公里，灌木林0.52平方公里，封禁治理5.23平方公里。。 5、梯田建设工作 2016年，我县实际落实梯田建设面积45654亩，占县上下达梯田建设任务3万亩的152%，其中：水保局完成梯田建设面积22259亩，国土局完成梯田建设面积12895亩，农发办完成梯田建设面积10500亩。 6、预防监督工作 严格按照“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针和“防治并重、建管结合”的治理原则，全年共计征收水土保持补偿费779343.4元，征收的水土保持补偿费直接缴入了县财政局非税管理账户，并按要求开具了发票，做到了工作依法、透明。 7、安全防汛工作 在汛前对已建成的8座淤地坝坝体、卧管、尾水渠、排水沟、两岸道路和各在建工程等进行了全面细致的安全隐患排查，对存在的问题及时进行了维修加固处理，确保有备无患，万无一失。制定了防汛预案，做好防汛安全检查工作，严格落实汛期值班制度和汛情报告制度，全面落实防汛救灾责任制，确保所有淤地坝安全度汛。 8、双联及精准扶贫工作 按照关于双联行动“大走访、回头看”工作要求，及时与乡、村衔接，对我局所联系的黄花乡黄花塬村每户农户确定具体的帮扶联系干部职工，下功夫解决了一些群众最关切最迫切的具体困难。年内在联系村共计举办政策宣讲2场次，开展果业致富技能培训3场次，排查及化解矛盾纠纷2件，其中家庭矛盾1件，邻里纠纷1件，帮扶化肥32袋，帮扶资金6600元，培训果农300余人次。同时按照县上提出的关于向精准扶贫村选派驻村工作队员的要求，选派了1名理论素质高、业务素质强的工作人员到柏树镇张湾村进行驻村帮扶工作，有力地助推了张湾村的精准扶贫工作开展。 9、固定资产投资及招商引资 2016年，县上下达我局固定资产投资任务1900万元，新增水土流失治理面积1.5万亩。工程于5月开始建设，9月底完成竣工，完成投资1900万元，新增水土流失治理面积1.5万亩，其中梯田建设0.2万亩，占计划任务的100%。 2016年，经过我局多方沟通协调，共引进招商引资项目3项，完成招商引资8300.35万元，占计划任务的100.01%。 10、完成县委县政府交办的工作任务。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2016年获得“全市水保工作目标责任考核一等奖”。 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2017-03-15 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。 |  |  |  |

填表人： 朱承君  联系电话：15293335991  报送日期：2017年03月20日