统一社会信用代码

12622724439010811K

事业单位法人年度报告书

（  2016  年度）

| 单 位 名 称 | 崇信县房地产管理局 |
| --- | --- |

| 法定代表人 | 周世科 |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 崇信县房地产管理局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 负责全县住房保障、房产开发管理、房屋权属登记、房屋租赁管理、房产抵押评估等工作。 |  |  |
|  | 住 所 | 崇信县锦屏镇新西街9号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 周世科 |  |  |
|  | 开办资金 | 0.54（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（财政拨款） |  |  |
|  | 举办单位 | 崇信县住房和城乡规划建设局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 26.7 |  | 34.7 |  |
| 网上名称 | 崇信县房地产管理局.公益 |  | 从业人数 | 10 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2016年我单位严格执行《条例》和实施细则有关变更登记规定，本年度无变更登记事项。 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2016年，我局认真贯彻落实市、县城乡规划建设工作会议精神，进一步提高服务质量和信访接待能力，不断加强职工队伍建设，提升窗口单位服务形象。同时，进一步强化管理，狠抓落实，全力推进公共租赁住房续建项目建设,改善人居环境，加强物业行业监管，商品房预售，产权产籍登记等各项工作，现将2016年10月份工作开展情况汇报如下： 一、工作开展情况 （一）保障性安居工程建设情况。 1.租赁补贴发放情况。为解决城镇低收入家庭住房困难，按照租赁补贴发放程序，按季度足额发放了租赁补贴。今年，已发放第一、二、三季度租赁补贴6.13万元，惠及61户107人；目前，正在进行第四季度租赁补贴的审核工作中。2.今年我局及时报送相关保障性工作信息报表81份，并及时完成了“三年滚动计划”项目录入工作及2016年崇信县住房保障重大项目入库的录入。完成2016年开工及基本建成项目信息，发补贴家庭信息录入工作。同时参与《崇信县新西街公共租赁住房配租工作实施方案》的制定;及时完成了公租房申报工作，并分配入住。 （二）房屋权属登记 严格按照《房地产管理法》、《城市房地产权属管理办法》、《物权法》等相关的法律、法规,全年共办理房屋所有权登记450宗;其中初始登记45宗，转移登记37宗，房屋他项权登记119宗，预告登记157宗，抵押预告92宗。同时解答各种业务类政策70件，办理老干部离退休住房补贴证明20件，协助法院产权纠纷案件8起、查阅档案76宗；市县查询房源信息216户；核查精准扶贫房源信息11854人。核查城乡低保居民家庭住房情况748户。 根据《不动产登记暂行条例实施细则》及县编办《关于成立崇信县不动产统一登记机构的通知》文件精神，整理、清查、归档了1988年至今所有档案，补录历史资料，启动新系统。并使用新系统办理预告登记225宗、抵押预告登记176宗、转移登记26宗、一般抵押登记9宗。2016年5月27日，向县不动产局移交了联源系统档案1份、房屋所有权登记花名册1份、所有权(包括初始登记和二手房买卖登记)、他项权登记簿24本、期房抵押登记簿1本。 (三)商品住房建设情况 今年，全县共实施商品房开发项目4项，新开工建设商品房10万平方米，计划总投资32336.31万元，截止目前，4个项目已全部开工建设。其中：世纪花园B区1#、2#、3#、4#已完成主体工程建设，正在进行墙体填充及附属设施建设中；2#--7#商铺已全面完成建设任务，即将投入使用。金福佳苑二期1#已全面完成建设任务，并已投入使用；3#基本完成三通一平，正在基础工程建设，年底前需完成基础工程建设。崇信县宾馆已完成装饰装潢工程建设及室内外清洁工作，目前正在营业；刘家沟1#、2#、3#商住楼建设项目，1#商住楼已完成门窗安装工程，即将投入使用。2#、3#商住楼已完成建设任务，并并已投入使用。 二、存在问题 虽然我局能很好的完成各项工作任务，但任然存在一些问题，一是住房保障业务量大面广，今年公租房配任务重，压力大，加之属公益性工作，无经费来源；二是工作人员对业务知识学习不精，掌握不透，对国家政策掌握不透彻，在具体工作中难以把握尺度，业务水平有待进一步提高。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2017-02-27 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。 |  |  |  |

填表人： 朱婧  联系电话：18419534810  报送日期：2017年03月16日